양식

2026년 한이음 드림업 개 발 보 고 서

2026. 8.

| 프로젝트명 | # 한이음 드림업 사이트에 개설된 프로젝트명과 동일하게 기재 - 수행계획 변경시, 승인 확인 이후 작성 |
| --- | --- |

요 약 본 # 필히 1장으로 작성, 글꼴 맑은고딕, 사이즈 10, 글자색 검정, 줄간격 160, 판넬/책자 등 활용 예정

| 프로젝트 정보 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | # 한이음 드림업 사이트에 개설된 프로젝트명과 동일하게 기재 - 수행계획 변경시, 승인 확인 이후 작성 |  |  |  |
| 주제 영역 | □ 생활 | □ 업무 | □ 공공/교통 | □ 금융/핀테크 |
|  | □ 의료 | □ 교육 | □ 유통/쇼핑 | □ 엔터테인먼트 |
| 기술 분야 | □ 소프트웨어 | □ 인공지능 | □ 스마트 디바이스 | □ 방송, 콘텐츠 |
|  | □ 디지털융합 | □ 차세대통신 | □ 사이버보안 |  |
| 성과 목표 | □ 논문게재 및 포스터 발표 □ 앱등록 □ 프로그램등록 □ 특허 □ 기술이전 □ 실용화 □ 공모전(공모전명 ) □ 기타( ) |  |  |  |
| 프로젝트 소개 | # 개발보고서 본문 중 동일 항목의 내용을 2~3줄 이내 요약 기재 |  |  |  |
| 개발 배경 및 필요성 | # 개발보고서 본문 중 동일 항목의 내용 요약 기재 |  |  |  |
| 프로젝트 특·장점 | # 개발보고서 본문 중 동일 항목의 내용 요약 기재 |  |  |  |
| 주요 기능 | # 개발보고서 본문 중 동일 항목의 내용 요약 기재 |  |  |  |
| 기대효과 및 활용 분야 | # 개발보고서 본문 중 동일 항목의 내용 요약 기재 |  |  |  |

큰그림 . -> 심사위원에게 우리 아이템이 어떤 것이다 한문장으로 머리에 넣고자합니다.

- Reaction은 계획이 무너진 후 다시 시작하는 것을 돕는 AI 실행 코치입니다.

제출물	루프와의 관계	장(章)별 한 줄 서사

개발보고서	루프의 이야기	Ⅰ "세상은 P1(계획)에만 투자해왔다 — P3·P4가 비어 있다" → Ⅱ "우리는 루프 전체를 구현했다" → 루프가 시작되면 실패가 데이터가 되고, 데이터가 성장이 된다"

제작설계서	루프의 설계도면	'한눈에 보기' 슬라이드에 루프 다이어그램을 놓고, 이후 모든 산출물을 "루프의 어느 부분을 공학적으로 그린 도면인가"로 소개. 위 매핑 표의 오른쪽 열이 그 배치다

시연 동영상	루프의 실연	시연 3컷이 곧 P1(계획 생성) → P3(실패 태깅) → P4(회복·재계획). 오프닝·클로징에 루프 다이어그램 한 컷

우리 아이템의 핵심은 결국 실패 이후를 어떻게 해결하는지가 주요합니다.

이를 어떻게 기술로 해결했는지에 대해서 써야합니다. 결국 기술도 중요하지만 어떻게 이러한 pain point를 해결하기위해 어떤 기술을 왜 도입했고 어떤 결과를 만들었는지가 중요하다고 생각합니다.

특히 AI에서는 evalutation이 중요합니다.

아래는 보고서에 대해서 파트별로 분배한 내용입니다. 참고해주세요

참고로 시각자료 담당은 준혁이형이 담당해주셔서 format이나 디자인을 정해주시면 그걸 따르는 형태로하는게 어떤가 싶습니다.

본 문 # 본문 제목은 임의로 수정하거나 삭제할 수 없음

I. 프로젝트 개요 # 프로젝트개요는 2장 이내로 작성 (김종민)

※ 평가항목 : 기획력 (필요성, 차별성)

1. 프로젝트 소개

1)

-

# 기획의도, 프로젝트 내용, 정의 등 그림을 포함하여 개조식으로 작성 (항목별 핵심내용만 작성)

2. 개발 배경 및 필요성

1)

-

# 프로젝트 제작 동기 및 목적 작성

3. 프로젝트 특·장점

1)

-

# 프로젝트의 주요 기능을 중심으로 기존 제품, 유사 제품과의 기능적/기술적 차별성을 작성 - 기존 프로젝트를 업그레이드한 경우 기존 프로젝트와 비교하여 차이점 및 차별성을 작성 - 유사 프로젝트가 있는 경우 그 내용 및 유사 프로젝트와 비교하여 본 프로젝트의 특이점 및 차별성 작성 - 신규 창작 프로젝트인 경우 독창성을 충분히 설명하여 작성

II. 프로젝트 내용

※ 평가항목 : 기술력 (기능구체성, 난이도, 완성도)

1. 프로젝트 구성도 (임형준)

1)

-

# S/W구성도, H/W구성도, 서비스흐름도 등을 전체적으로 작성(그림을 포함한 도식 또는 흐름으로 표현)

2. 프로젝트 기능 (장준혁)

1) 전체 기능 목록

| 구분 | 기능 | 설명 | 현재진척도(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W | 목표 정리·분류 | 사용자가 목표를 입력하면 AI가 필요한 질문을 한 번에 하나씩 보여 주고, 답변에서 목표와 사용 가능한 시간, 선호 방식을 정리한 뒤 집중·유지·보류 중 하나로 나눈다, 이후 사용자가 분류 결과와 중간 목표를 직접 고치거나 승인할 수 있도록 연결했다, 주요 화면과 화면·서버 연결은 끝났고 잘못된 응답이나 통신 실패 상황을 점검 중이며 완성 가능시점은 10/30이다 | 95% |
|  | 첫 계획 만들기· 주간 편집 | 먼저 고정 일정을 제외해 실제로 사용할 수 있는 시간을 계산하고, 사용자가 고른 계획 밀도에 맞춰 한 주 분량을 조절한 뒤 7일 계획을 만든다, 만들어진 일정은 15분 단위로 옮기거나 시간을 바꾼 뒤 승인할 수 있다, 새 일정의 추가·삭제 내용이 서버에 정확히 남도록 보완 중이며 완성 가능시점은 10/30이다 | 90% |
|  | 오늘 할 일 실행· 집중 | 오늘 할 일 중 우선순위가 높은 한 가지와 바로 시작할 첫 행동을 보여 주고, 시작 시각을 기준으로 집중 시간을 계산한다, 사용자는 결과를 완료·일부 완료·잘 안됨으로 나눠 기록하며, 일부 완료 비율과 실패 이유, 메모도 함께 남길 수 있다, 집중 중 멈춤·재개 기록이 서버에 이어서 저장되도록 보완 중이며 완성 가능시점은 10/30이다 | 90% |
|  | 실패 기록·회복· 계획 다시 만들기 | 완료하지 못한 실행에서 사용자가 고른 실패 이유와 메모를 저장하고, 범위 줄이기·시간 옮기기·다음 계획으로 넘기기·보류하기 중 상황에 맞는 회복안을 제안한다, 사용자가 하나를 고르면 바뀌기 전과 후의 계획을 비교해 보여 주고, 한 주 결과를 다음 계획에 반영한다, 핵심 흐름은 구현했으며 한 주 결과 계산과 일부 오류 상황을 보완 중이고 완성 가능시점은 10/30이다 | 95% |
| 구매S/W | Google Gemini API | 사용자가 입력한 목표와 조건을 정리하고, 목표 분류·주간 계획·회복안의 초안을 만드는 데 사용한다, AI가 만든 결과는 사용자가 직접 확인하고 고칠 수 있도록 구성했으며 팀이 직접 결제해 사용 중이다 | 100% (구매·사용 중) |
|  | Claude Max | 화면 코드를 작성할 때 반복 작업을 줄이고, 오류 원인을 찾거나 수정 내용을 검토하며, 보고서와 발표자료 초안을 정리하는 데 사용한다, 결과는 실제 코드와 문서 내용을 다시 확인한 뒤 반영하며 팀이 직접 결제해 사용 중이다 | 100% (구매·사용 중) |
|  | AWS 클라우드 서비스 | 백엔드를 배포하고 실행하며, 프론트엔드가 API를 통해 데이터를 주고받을 수 있도록 운영 환경을 구성하는 데 사용한다, 팀이 직접 결제해 사용 중이다 | 100% (구매·사용 중) |
| # 진척도는 신청일 기준 현재 시점의 진척도(%)를 작성하고 S/W는 개발진행 정도, H/W는 제작진행 정도를 기재하며, H/W 또는 S/W를 구매한 경우 “구매H/W”, “구매S/W”,라고 표시 (필요 시 줄 추가) # 현재 진척도(%)가 100이 아닌 경우 ‘설명’란에 완성 가능시점(월/일)을 작성 |  |  |  |

2) S/W 주요 기능 (장준혁)

| 기능 | 설명 | 프로젝트실물사진 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 정리와 주간 계획 | 사용자가 목표를 입력하면 AI가 질문을 이어 가며 목표, 가능한 시간, 선호 방식을 정리하고, 집중·유지·보류로 나눈 초안을 보여 준다, 사용자가 이를 고치거나 승인하면 고정 일정을 제외한 시간에 할 일을 배치해 7일 계획을 만들고, 일정 블록을 직접 옮기거나 시간을 바꾼 뒤 최종 승인할 수 있다 | 목표 인터뷰 (실제 배포 화면 · 보고서용 예시 데이터) | AI가 만든 주간 계획 (실제 배포 화면 · 보고서용 예시 데이터) |
| 오늘 할 일 실행과 실패 이유 기록 | 오늘 해야 할 일 가운데 우선순위가 높은 한 가지와 바로 시작할 첫 행동을 보여 주고, 시작 시각을 기준으로 집중 시간을 계산한다, 실행이 끝나면 완료·일부 완료·잘 안됨 중 하나를 고르며, 일부 완료 비율과 실패 이유 최대 2개, 메모를 함께 저장해 다음 회복안에 사용한다 | 오늘 할 일 실행 (실제 배포 화면 · 보고서용 예시 데이터) | 실패 이유 기록 (실제 배포 화면 · 보고서용 예시 데이터) |
| 회복안 선택과 계획 다시 만들기 | 완료하지 못한 기록의 실패 이유를 바탕으로 범위를 줄이거나 시간을 옮기는 등 다시 시작할 방법을 보여 주고, 사용자가 직접 하나를 고르게 한다, 선택 내용이 저장되면 바뀌기 전과 후의 계획을 나란히 보여 주며, 한 주 동안의 실행률과 회복 결과를 다음 주 계획으로 이어 준다 | 회복안 선택 (실제 배포 화면 · 보고서용 예시 데이터) | 계획 변경 전·후 (실제 배포 화면 · 보고서용 예시 데이터) |
| # 프로젝트 실물사진을 반드시 첨부하여 프로젝트 완성도를 확인할 수 있도록 작성, 필요 시 줄 추가 |  |  |  |  |

-

# 표는 필수로 작성하고, 부연 및 추가설명 사항이 있는 경우 작성

3) H/W 주요 기능

| 기능/부품 | 설명 | 프로젝트 실물사진 |
| --- | --- | --- |

# 사진으로 진척도를 확인 할 수 있도록 작성, H/W가 없는 경우 작성 안함(표는 유지) # 프로젝트 실물사진을 반드시 첨부하여 실제 프로젝트 완성도 확인할 수 있도록 작성, 필요 시 줄 추가

-

# 표는 필수로 작성하고, 부연 및 추가설명 사항이 있는 경우 작성

3. 주요 적용 기술 (조성욱, 임형준)

-

# S/W, H/W 기능 구현을 위한 시나리오, 적용 알고리즘 및 주요 적용 기술 등을 상세히 작성 (이론적인 부분 포함)

4. 프로젝트 개발 환경 (임형준)

| 구분 |  | 상세내용 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W 개발환경 | OS |  |  |
|  | 개발환경(IDE) |  |  |
|  | 개발도구 |  |  |
|  | 개발언어 |  |  |
|  | 기타사항 |  |  |
| H/W 구성장비 | 디바이스 |  |  |
|  | 센서 |  |  |
|  | 통신 |  |  |
|  | 언어 |  |  |
|  | 기타사항 |  |  |
| 프로젝트 관리환경 | 형상관리 |  |  |
|  | 의사소통관리 |  |  |
|  | 기타사항 |  |  |
| # 상세내용에 사용 툴 등 자세히 기재, 필요 시 항목 수정 또는 추가(협업도구 등) |  |  |

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value) 및 제작 노력 (조성욱, +a)

-

# 차별화된 성능, 신뢰성, 사용성, 보안, 알고리즘의 창작성, 데이터와 프로그램의 가치, 프로젝트를 통한 가치창출 등을 상세히 작성(이론적인 부분 포함)

III. 프로젝트 수행 내용

※ 평가항목 : 수행능력 (문서완성도, 문제해결능력, 수행충실성)

- 프로젝트 수행일정 (김종민)

| 프로젝트 기간(한이음 드림업 사이트 기준) |  | 2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 추진내용 | 프로젝트 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 종료 (성과등록) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 기획부터 결과물 도출까지의 수행절차, 일정 및 현황 기재 # 프로젝트 기간은 노란색 셀 색상으로 표시, 필요 시 줄 추가

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면 (김종민)

-

# 프로젝트 진행 중 발생한 문제점 및 해결 경험 작성

2) 프로젝트 개발 측면 (조성욱, 장준혁, 임형준) 각자 문제 발생했던부분 작성

② 회복안을 골라도 저장되지 않던 문제
회복안을 수락하거나 나중에 처리했을 때 화면은 다음 단계로 넘어갔지만, 서버에는 선택 내용이 남지 않는 문제가 있었다, 화면에서 accept와 reject를 보냈는데 서버는 accepted(수락), edited(수정), skipped(나중에 처리)만 받도록 만들어져 있어 저장 요청이 422 오류로 거절된 것이 원인이었다, 화면에서 보낼 수 있는 값을 서버 기준 세 가지로 맞추고, 저장이 끝났다는 응답을 받은 뒤에만 다음 화면으로 이동하도록 순서를 바꿨다, 저장에 실패하면 현재 화면을 그대로 두고 이유를 보여 주며, 같은 요청을 다시 보내도 계획이 두 번 바뀌지 않도록 각 실행을 구분하는 값도 함께 보내도록 수정했다

# 기술적으로 발생한 문제점 및 해결 경험 작성

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점 (전원)

이번 프로젝트를 진행하면서 화면이 빠르게 바뀌는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 배웠다, 사용자가 버튼을 눌렀을 때 화면만 넘어가고 서버에 내용이 저장되지 않으면 다시 접속했을 때 기록이 사라지기 때문에 서비스에 대한 신뢰도 같이 떨어진다, 그래서 버튼 입력, 서버 저장, 저장 성공 확인, 다음 화면 이동 순서가 지켜지는지 확인했고, 실패했을 때는 현재 화면을 유지하면서 이유를 알려 주도록 처리했다. 또한 같은 화면의 모바일용 코드와 데스크톱용 코드를 동시에 불러오면 보이지 않는 화면에서도 API 요청이 실행돼 같은 데이터를 두 번 가져올 수 있다는 점을 확인하면서, 화면에 보이는 부분뿐 아니라 뒤에서 어떤 코드가 실제로 실행되는지도 같이 살펴봐야 한다는 것을 배웠다. 디자인 작업에서도 색을 보기 좋게 고르는 데서 끝내지 않고, 글자가 배경과 충분히 구분되는지 확인하고 버튼·상태·배경에 쓰는 색의 역할을 나눠야 처음 사용하는 사람도 정보를 바로 이해할 수 있다는 점을 배웠다, 앞으로도 기능이 동작하는지만 확인하지 않고 데이터가 남는 과정과 오류가 생겼을 때 사용자가 보게 되는 화면까지 함께 설계하고 싶다

# 소속 및 성명 삭제

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야 (김종민)

※ 평가항목 : 기획력 (활용가능성)

1. 프로젝트의 기대효과

-

# 해당 프로젝트를 통한 기존 서비스와의 차별성과 시장성(가격 우위성) 등 작성

2. 프로젝트의 활용분야

-

# 해당 프로젝트를 통한 서비스 활용분야에서의 실질적인 효과 작성